## Slide 1
?
ATELIER : qu’avez-vous retenu de l’agilité ?

## Slide 2
THE AGILE MANIFESTO

## Slide 3
Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée.
Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus Agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client.

## Slide 4
Livrez fréquemment un logiciel fonctionnel, dans des cycles de quelques semaines à quelques mois, avec une préférence pour les plus courts.
Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble quotidiennement tout au long du projet.

## Slide 5
Réalisez les projets avec des personnes motivées.
Fournissez-leur l’environnement et le soutien dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés.

## Slide 6
La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à l'équipe de développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face.
Un logiciel fonctionnel est la principale mesure de progression d'un projet.

## Slide 7
Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir indéfiniment un rythme constant.
Une attention continue à l'excellence technique et à un bon design.

## Slide 8
La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle.
Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes auto-organisées.
À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens possibles de devenir plus efficace. Puis elle s'adapte et modifie son fonctionnement en conséquence.

## Slide 10
SCRUM

## Slide 11
Scrum est un framework ou cadre de développement de produits complexes. Il est défini comme un « cadre de travail holistique itératif »

## Slide 12
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 13
En plus de l’avancé dans la consommation (burn down) du product backlog, tous les jours un standup a lieu pour tenir ses collaborateurs à jour

## Slide 14
Dans une équipe Scrum, les rôles associés sont les suivants :
Product owner
Scrum master
Developpeur(euse)s
Stakeholders

## Slide 15
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
Le product owner est la source des exigences et de l’expression des besoins.
Il remplit le Product backlog avec le scrum master.

## Slide 16
Un bon product owner est une personne qui a les idées claires et qui sait ce qu‘elle veut et ce qu‘elle veut en priorité

## Slide 17
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
Le scrum master est un facilitateur, il s’assure que :
le framework soit bien suivi
la planification soit précise
les développeurs sont protégés des distractions extérieures

## Slide 18
Un bon scrum master est une personne qui connait les capacités de production des artéfacts et qui sait protéger les membres des distractions (qui prend les distractions sur lui)

## Slide 19
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
Les développeur(euse)es :
fournissent leur expertise pour construire les incréments
sont auto-organisés

## Slide 20
Un(e) bon(ne) développeur(euse) sait estimer le degré de complexité des features de manière cohérente et répétable

## Slide 22
DETAILS DU CYCLE

## Slide 23
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant que Product Owner, définissez vos personnas, les plus-values à capturer pour chaque personna et comment il ou elle y parvient
En tant que Scrum Master, assurez-vous que le Product Owner garde une structure personna/valeur/comment
Temps : on-going

## Slide 24
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant que Scrum Master et développeur(euse)s :
Votez avec des story points (1 à 5)
Découpez les initiatives, les epics -> produisez des user stories
Temps : aucune contrainte

## Slide 25
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant que Scrum Master et développeur(euse)s :
Vous pouvez définir les user stories en subtasks si vous avez besoin
Plannifiez le sprint
Temps : 10% du sprint

## Slide 26
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant que Scrum Master :
Protégez les développeur(euse)s de toutes distractions externes
En tant que développeur(euse)s :
Faites des standups quotidien pour informer vos collègues
Temps : environ 1 mois

## Slide 27
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant que Scrum Master et développeur(euse)s :
Vous faites la demo de votre incrément fonctionnel
Vous récoltez les retours à intégrer au backlog
Déplacez les user stories à completed

## Slide 28
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement
En tant qu’équipe, vous vous améliorer :
Que s’est-il bien passé ?
Que s’est-il mal passé ?
Que faire différemment pour le prochain sprint ?

## Slide 29
?
ATELIER : En groupe, écrivez autant de US que de participants :
Pour la création d’une application pour réserver ses plats à la cantine

## Slide 30
?
ATELIER : En groupe, construisez votre équipe :
Choisir 1 PO
Choisir 1 Scrum master
Choisir 3 utilisateurs finaux
Choisir 1 graphiste
Choisir 1 responsable de la communication
Le reste seront des développeurs et des développeuses

## Slide 31
?
ATELIER : En groupe, simulez des itérations Scrum :
La vélocité de chaque sprint sera fixé par votre professeur

## Slide 32
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 33
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 34
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 35
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 36
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement

## Slide 37
Product
Backlog
Planning
Sprint
Review
Retrospective
Refinement